关于“培小e”培训管理智能体建设进展情况的报告

公司领导：

按照公司数字化转型工作部署，现就“培小e”培训管理智能体建设进展情况报告如下。

一、工作进展情况

（一）后端统一承担数据管理和业务接口处理。人员信息、培训计划、名额分配、培训记录及通用规则等业务数据由后端管理。Skill 根据业务需要向后端接口传递查询条件、筛选范围、分页和数据更新等参数，由后端内置 SQL 完成数据查询与保存；Skill 不直接连接数据库，也不在运行时拼接或执行 SQL。新增、修改和查询均通过接口办理，删除按标记停用的方式保留数据；批量处理设有数量限制，接口认证信息按项目配置读取。

（二）Skill 按固定流程处理培训业务需求。用户提出数据导入、查询、维护、名单建议或看板统计等需求后，Skill 根据内置说明进入对应流程。流程固化了任务判断、资料读取、规则检查、后端接口参数组织、结果校验和文件生成步骤；用户只需描述业务需求，无需输入命令或编写代码。具体处理程序随 Skill 一并配置，按既定流程执行，不由模型临时拼写或修改程序。

（三）表格导入、导出由 Skill 内置程序按固定流程完成。导入时自动检查工作簿和工作表，识别表头并匹配人员、计划、名额、培训记录等字段；对日期、期次及编号等内容进行格式统一，对必填信息缺失的行提示原因并跳过。名额交叉表会按班次、期次和单位整理为逐条记录，再通过后端接口分批写入。导出时按预设字段顺序生成 Excel；人员、计划、记录和规则等导入模板随 Skill 内置，包含规范表头、字段说明及必要示例。处理结果和提示统一保存到“输出”目录。

（四）建议名单按 Skill 内置规则自动筛选和排序。系统结合培训计划、人员信息、既往培训记录和通用规则，先检查年龄、任职条件、重复参训及培训时段冲突等限制，再对符合条件人员按基层经历、累计学时和单位优先等条件评分排序，并结合单位名额生成建议名单。规则按预设优先级依次执行；无法对应的规则会提示核验，不自动猜测。结果同时列出建议人员、未入选原因及顺延人员，便于复核。

（五）建议名单和网页看板使用 Skill 内置模板生成。建议名单导出为 Excel，分列建议人员、剔除与顺延情况及期次汇总。看板根据后端查询结果统计年度、级别、期次、单位和培训记录等指标，并填入内置网页模板形成页面；页面结构和图表位置预先设置，程序自动填入数据并处理特殊字符，保证页面正常展示。所有文件统一保存至“输出”目录。

二、存在的疑问

（一）交互规范有待明确。通过自然语言提问的格式是否需要统一固定，尚需进一步研究确定。

（二）模板字段有待完善。数据导入模板的字段设置需进一步调整优化，力求各类模板统一规范。

（三）文件识别有待验证。任免文件的自动识别功能，尚需收集实际文件验证其可行性。

（四）规则触发有待检验。通用规则库中各项规则能否完整触发，尚需开展专项验证工作。

特此报告。